Školní parlament 14. 9. 2026
Přítomní členové:   Marek Soldán, Kevin Neumann, Jan Drvoštěp, Vojtěch Kettner, Šimon Hanuš, Tomáš Komárek, Matěj Litera, Gabriela Vránová, Matyáš Kalát, Martin Vacina, Matěj Rákos, Matěj Valtr, Esther Gabrielová, Ondřej Severa

Hosté: Mgr. Babeta Kvapilová (koordinátor ŠVP), Ing Vlastimil Jahoda (ředitel)

Program:
1) Přivítání
2) Informace o rekonstrukci
3) Burza učebnic
4) Propagační video
5) Zastoupení ve školské radě
6) Kroužky na škole
7) Třídní výlety a školní akce
8) Diskuse
9) Závěry, usnesení, doporučení- součástí jednotlivých bodů


Průběh:
1. Mgr. Kvapilová všechny přivítala a představila novým členům funkci parlamentu:
· Předávat náměty ke zlepšení řediteli školy
· Plánovat studentské akce
· Navrhovat účast v soutěžích pro žáky
· Předávat materiály na sociální sítě
2. Ing. Jahoda informoval parlament o průběhu rekonstrukce 
· Projekt EPC, zdržení kvůli nevyhovujícímu krovu, vícepráce na podkroví, změna dispozice, nové příčky i lina (tento školní rok uzavřeno)
· Projekt IROP, předání staveniště 14. 9. modernizace 6 učeben – využijí všechny obory, začátek ve frézárně
· Výměna oken ve fázi projektování
· Žáci připomínkovali a doptávali se na průběh rekonstrukce
3. Mgr. Kvapilová informovala žáky o burze učebnic ve středu 16. 9. od 14:15 v 010.
4. Ing. Jahoda poprosil žáky o zapojení do soutěže o nejlepší video. Uzávěrka byla posunuta na 20. 9. 2026.
5. Mgr. Kvapilová představila systém zapisování kroužků z projektu Šablony. Do 18. 9. bude seznam kroužků zveřejněn na webových stránkách školy a od 21.9. bude probíhat zápis v Bakalářích.
6. 8. 10. 2026 proběhne volba nového člena do školské rady, žáci byli informování o možné kandidatuře a důležitosti hlasování. Přihlásila se Gabriela Vránová ke kandidatuře.
7. Žáci byli informování o nastavení pravidel pro třídní výlety a školní akce: 
· Třídní výlety jsou povoleny na konci června. 
· Data doporučená pro vzdělávací akce jsou 26. – 27. 10. a 16. – 18. 12. s ohledem na Palach cup (16. 12. pro 1. a 2. ročníky, 17. 12. pro 3. a 4. ročníky). 
· Třída IT4 získala za nejlepší průměrný prospěch ve školním roce 2025/26 další možnosti pro vzdělávací akce.
· Předpokládané datum pro ředitelské volno je 21. – 22. 12. 2026 (pokud nenastane neočekávaná událost) 
8. Poté proběhla diskuze, ve které byly zmíněny tyto body:
· Předpokládaný termín otevření šaten 9. 10. 2026
· Zájem o skříňky na helmy pro motorkáře
· Problém s interaktivními tabulemi, nepsat na vnitřek tabulí fixami
· Zájem o „přehlídku“ celoročních projektů
· Pozitivní ohlasy na jazykový kurz
· Zájem o projektové dny – sametový den, imitaci voleb
· Lepší uspořádání Dne otevřených dveří
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Zapsala Mgr. Babeta Kvapilová
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Rozpočet 2026
K dnešnímu dni jsme neobdrželi závazné ukazatele rozpočtu.
Platy pedagogických pracovníků (údaje ze statistiky školství):
Celkem: 		44 623 210,- Kč
			z toho: 		33 103 271 	platy pedagogických pracovníků
					11 188 906	odvody (sociální a zdravotní pojištění)
					      331 033	FKSP (1% z objemu mzdových prostředků)


Platy nepedagogických pracovníků, oproti roku 2025 o 598 933,- Kč méně:
Celkem:		5 363 492,- Kč
			z toho:		5 157 282	platy + odvody + FKSP)
					   206 210 	dohody včetně odvodů

Provozní výdaje, nově se z těchto prostředků hradí tzv. ONIV ( zákonné pojištění odpovědnosti, osobní ochranné prostředky, další vzdělávání ped. a neped., učebnice, učební pomůcky, náhrady a odměny členů komisí, cestovní náhrady):
Celkem:		2 533 123,- Kč
Budeme žádat o navýšení provozních prostředků z důvodu nárůstu nákladů s ohledem na rozsáhlou rekonstrukci (náklady na stěhování, vyšší náklady na čistící atd.).

Prostředky na energie:
Celkem:		1 073 950,- Kč

Budeme žádat o navýšení těchto prostředků, v loňském roce náklady na teplo, plyn a elektrickou energii byly 2 357 tis. Kč.

Primární prevence, prostředky na realizaci aktivit z oblasti specifické primární prevence:

Celkem:		45 000,--
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Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno, Jana Palacha 1840

Akční plán 2025/26

Vypracoval: Ing. Vlastimil Jahoda / stav k 5.5.2026

Popis činnosti Stav k 5.5.2026

PLYN - neprodloužená revize na vytápění v 

dílnách - ohrožení výuky

HOTOVO - platná revize dodána.

STŘECHA p.č. 586 - výměna střešní krytiny na 

bývalém domu školníka - využití alokovaných 

financí.

HOTOVO - rekonstrukce ukončena.

DOTACE na inovace - modernizace 2 IT 

učeben (sestavy PC, 3D tiskárny, tiskárna na 

papír atd.)

PŘED DOKONČENÍM - 21.4.26 odesláno k verifikaci 

přes Portál PO.

EPC II. Probíhají stavební práce ve 2. patře. Schváleno 

zkrácení výuky - předání vysvědčení 12.6.2026. 

Vzhledem k finančním možnostem bude vymalována 

cca 1/3 školy + proběhne výměna lina ve 3 

místnostech. Zbývající výmalba je plánována na rok 

2027 (souběh s projektem výměna otvorových výplní).

IROP II - modernizace 6 odborných učeben na 

2 etapy - stavební práce + vybavení.

13.5.26 je plánované ukončení výběrového řízení na 

stavební práce - EZAK. 

Následně budou zahájení práce na přípravě 

výběrového řízení 

OP JAK Šablony II. Probíhá.

Výměna otvorových výplní (okna + venkovní 

dveře).

Probíhá připomínkování 1. fáze: dokumentace pro 

povolení stavby.

Změna školního řádu SPŠ a VOŠ Zapracování připomínek - bude předloženo 

pedagogické, následně školské radě.

Změna ŠVP Změny v obsahu vzdělávání - ANJ, NEM, MECH, SVI.

Přidání předmětu Anglická konverzace do všech 

druhých ročníků.

Příprava na jazykové zkoušky. Umožnění kurzů pro přípravu na zkoušky ANJ - 

certifikát B2/C1.

Systém vykazování přímé vyučovací činnosti - 

odstranění offline tabulky.

Probíhá testování systému.

Evaluace, hospitace - využití INSPIS DATA Plán 

Zajištění tepla - TEPO - věcné břemeno Společnost TEPO podala oficiální žádost na zřízení 

věcného břemene na výměníkovou stanici. 30.9.26 

končí smlouva na pronájem. V případě právního 

nároku bude dopad do provozního rozpočtu -40tis. 

Předáno k posouzení SK.

Úvazky - IT odborníci Aktuálně chybí 39 úvazkových hodin pro výuku IT 

oborů.

Financování nepedagogů. Dle aktuálního oznámení oddělení financování máme 

o 600 000 Kč méně než v roce 2025.

Zajištění účetnictví. K 15.6.2026 ukončila pracovní poměr hlavní účetní pí 

Haklová. Intenzivně hledáme náhradu. Ověřujeme 

možnost zajištění účetnictví externí firmou.

PROJEKTY

ROZVOJ

RIZIKA
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STATISTIKA PŘIHLÁŠEK NA ROK 2026/27

Kapacita

Počet 

přihlášek

Na 1. 

místě

Zájem 

o obor

Automatizační technika 15 46 16 107%

Elektroenergetika 15 59 14 93%

Elektronické počítačové systémy 30 59 20 67%

3D modelování a technologie 30 56 14 47%

Informační technologie a podnikání 60 106 33 55%


